## Slide 1: EVALUACIÓN FORMATIVA 3.1
METODOLOGÍA AGILE SCRUM
GRUPO 4: Nicolás Araya – Sebastián Herrera – Alex Martínez – Juan Parada – Daniel Soto

## Slide 2: Eventos del proyecto
BackLog El PO se reunirá con el cliente para recolectar y confirmar los requerimientos que debe atender el proyecto. En una primera instancia se estima que serán las siguientes:
  Visualizar la información de estudiantes, profesores y administrativos.
  Insertar, actualizar y eliminar los datos.
  Filtrar estudiantes con promedio aprobado y reprobado.
Sprint planning (una por cada epic)
  Definición de la duración aproximada para lograr el epic en curso.
  División del trabajo de la epic en tareas y subtareas.
  Scrum poker para estimación del tiempo para realizar cada subtarea y por consiguiente cada tarea.
  Revisión de objetivos, requerimientos y criterios de aceptación de cada tarea.

## Slide 3: Épicas de usuarios y desglose del epic ágil
Épicas:
1. Implementación del sistema. “Yo como usuario quiero poder acceder al sistema”.
Ver tabla de datos.
Crear y actualizar campos
Formulario de creación.
Interfaz usuario.
2. Sistema para usuarios. “Yo como usuario quiero poder ver si los datos ingresados son correctos”. – Sprint 1
Validación de Datos
Visualización de Errores.

## Slide 4: Backlog
Tarea | Encargado | Tiempo (min)
Iniciar proyecto | Daniel-Alex | 10
Configurar rutas e inicio | Juan Agustín | 40
Desarrollo de navbar |  | 
Estilos de navegación |  | 
Listar, insertar y eliminar estudiantes en tabla | Daniel | 60
Filtrar por promedio |  | 
Validar formulario |  | 
Listar, insertar y eliminar profesores en tabla | Sebastián | 60
Validar formulario |  | 
Listar, insertar y eliminar administrativos en tabla | Alex | 60
Validar formulario |  | 

## Slide 5: Sprint del proyecto
a. Sprint planning - “Desarrollar sitio de Colegio” → Creación de Formularios (Listo)
b. Daily meeting - Revisión de avances de las tareas asignadas con el objetivo de asignar recursos y personal a una tarea que presente atraso.
c.- Trabajo de Desarrollo - Se desarrollan los tareas previamente determinadas y asignadas, posteriormente se realizan las pruebas de testeo necesarias para generar un entregable.
d. Sprint review - Se presenta demo funcional al cliente, junto con los módulos de estudiantes, profesores, administrativos con el objetivo de obtener una retroalimentación y revisar los requerimientos.

## Slide 6: Sprint I Retrospective
Se completaron las tareas asociadas a las épicas como fue planificado. Además se cumplieron la totalidad de requerimientos que fue recibida, la cual contiene aspectos visuales como funcionales.
Con respecto a la épica 1, se avanzó en las tareas en cuanto a las tablas y validaciones.
Para el segundo Sprint, se requiere mayor información con respecto a los perfiles asociados al sistema, información sobre la infraestructura en la cual se almacenaran los datos e información.