## Slide 1: EVALUACIÓN SUMATIVA 1I
METODOLOGÍA AGILE SCRUM

## Slide 2: Eventos del proyecto
BackLog El PO se reunirá con el cliente para recolectar y confirmar los requerimientos que debe atender el proyecto. En una primera instancia se estima que serán las siguientes:
  Diseño de Login y seguridad en la autenticación.
  Desarrollo del módulo de reservas.
  Desarrollo del módulo de registro de clientes y sus vehículos.
Sprint planning (una por cada epic)
  Definición de la duración aproximada para lograr el epic en curso.
  División del trabajo de la epic en tareas y subtareas.
  Scrum poker para estimación del tiempo para realizar cada subtarea y por consiguiente cada tarea.
  Revisión de objetivos, requerimientos y criterios de aceptación de cada tarea.

## Slide 3: Épicas de usuarios y desglose del epic ágil
Épicas:
1. Login del Sistema. “Yo como usuario quiero poder acceder al sistema”.
Configuración base de datos.
Desarrollo login
Formulario de creación
Interfaz usuario.
2. Sistema para usuarios. “Yo como usuario quiero poder registrar al cliente y su vehículo”. – Sprint 1
Validación de Datos
Visualización de Errores.
3. Sistema para seleccionar tipo de servicio y precio. “Yo como usuario quiero seleccionar el servicio y la fecha a utilizar con el costo asociado.”. – Sprint 1
Mensaje con el total del pago.
Interfaz de reserva.

## Slide 4: Sprint del proyecto
a. Sprint planning - “Desarrollar modulo de Reservas” → Creación de Formularios (Listo)
b. Daily meeting - Revisión de avances de las tareas asignadas con el objetivo de asignar recursos y personal a una tarea que presente atraso
c.- Trabajo de Desarrollo - Se desarrollan los paquetes de trabajo previamente determinados y asignados, posteriormente se realizan las pruebas de testeo necesarias para generar un entregable.
d. Sprint review - Se presenta demo funcional del login al cliente, junto con los módulos de reserva y obtención de datos del usuario con el objetivo de obtener una retroalimentación y revisar los requerimientos.

## Slide 5: Sprint I Retrospective
Se completaron las tareas asociadas a las épicas 2 y 3 como fue planificado. (Diapositiva 3). Además se cumplieron la totalidad de requerimientos que fue recibida, la cual contiene aspectos visuales como funcionales.
Con respecto a la épica 1, se avanzo en la tarea b, debido a falta de requerimientos e información de nuestra contraparte se decidió dejar en proceso de espera hasta obtener una retroalimentación con el cliente.
Para el segundo Sprint, se requiere mayor información con respecto a los perfiles asociados al sistema, información sobre la infraestructura en la cual se almacenaran los datos e información.
Para acceder al portal desde el login generado se creo un perfil de prueba con las siguientes credenciales:
Email: mail@mail.com
Password: prueba123